南通市大数据发展集团有限公司

健康南通APP运营服务项目

招标需求及评分表

南通市大数据发展集团有限公司

2019年3月13日

健康南通APP运营服务招标需求及评分表

一、背景与现状

《健康中国2030》要求“全面建成统一权威、互联互通的人口健康信息平台，规范和推动互联网+健康医疗服务，创新互联网健康医疗服务模式，持续推进覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和自主健康管理一体化的国民健康信息服务。”南通市大数据发展集团有限公司以《健康中国2030》为指引，结合本地情况，对现有医疗行业进行全面的分析，建设“健康南通”APP。

“健康南通”APP是面向普通大众医疗需求的区域级应用APP应用，内容覆盖预约挂号、诊疗服务、健康档案查询、报告单查询、医疗及健康资讯、自我健康管理、健康百科等。通过移动应用的便捷，享受贴心的服务和指导，建立线上线下一体化的智慧型的城市诊疗及健康管理的就医环境及医患关系。

“健康南通”APP可简化就医流程，进行掌上预约挂号及预约体检，并可以定制叫号提醒，清晰就诊；不受时空限制，掌上查询实时检验检查结果，免去奔波之苦；随时查询健康百科知识，进行实时咨询，把握自己身体健康状况；诊疗服务评价反馈，构建完整的医疗生态环境。

目前，健康南通APP开发已基本完成，即将转入运营阶段，运营工作的保障、支撑和引导作用，在内容上分为业务运营和技术维护两大部分，在阶段上划分为上线前和上线后两个阶段。

二、运营工作招标需求

南通市大数据发展集团有限公司在“健康南通”APP运营工作方面的主要内容如下：

（一）APP上线前

1、整合测试与软件整改辅助

组建测试团队，与南通市大数据发展集团委派的相关业务人员共同对APP及各医院接口进行全面的测试和评估，至少完成功能性测试、整合性测试和极端环境测试，需要模拟五万级并发的场景，并给出详细的测试报告。测试团队对APP上线及其后续发布具有一票否决权。相关运营工作所需数据等由南通市大数据发展集团负责协调开通数据库接口，并授权运营方在南通市大数据发展集团有限公司监管下运营工作中合理使用。运营方测试团队指导并会同开发团队共同先解决APP存在的问题。

2、APP代码接收与查验

为配合APP后续的各项升级、管理与运营和维护工作，需要对APP的整体代码进行接收并进行查验，确保代码的可编译、可部署和可修改，以便整体开展运营维护和应急修改、调整等工作。

3、代码安全性检测

组织测试人员、业务人员和安全人员对代码的安全性进行检查测试，确保代码中不存在未剔除的测试代码、排除内存泄漏隐患、检查代码中的不安全的操作动作、检查数据操作事务处理的安全合理，检查软件异常处理，对各类禁止性事项（例如统方操作等）进行代码级排查排除。

4、整体安全性设计与整改辅助

对APP的部署、接入、运营、使用以及日常维护与应用的应急进行整体安全性的设计，并辅助南通市大数据发展集团有限公司进行与APP运营相关的安全性整改。

5、运营团队建设

基于总体设计和南通市大数据发展集团有限公司对APP运营的要求，在南通本地建立不少于5人的运营核心团队组成“健康南通运营中心”，包括1名运营负责人（总牵头人）、1名技术负责人（总体负责技术研发、安全监管、应急保障和软件测试），1名运营班主管（总体负责对外的日常业务运营团队工作）和至少2名骨干坐席员，并在本地适时招募运营坐席员、技术工程师、运维工程师等工作人员。全面承担APP的日常运营和应急处置工作。

由南通市大数据发展集团有限公司牵头，推动各医疗机构和公卫单位指定各单位的运营工作负责人员，与运营中心对接，协同保障运营工作的开展。建立7✖24小时运营机制和日常维护机制，确保出现软件问题2小时内解决，重大硬件事故4小时内解决。

6、运营制度、体系建设

基于总体设计和南通市大数据发展集团有限公司对APP运营的要求以及实际运营场景的需求，建设运营中心的各项流程、制度，规定规范等，以保障运营工作开展。

7、运营所需工具、软件等的开发

针对运营、维护和管理所必须用的各类表单、报表、工具软件等的开发等工作。

（二）APP上线后

1、组织实施APP日常业务运营，包括并不限于如下工作：

用户日常电话、网络、现场等咨询的接听与回复；

用户求助工作的支持；

投诉工作接待与跟踪处置；

紧急故障、事故的通知通报与宣传解释；

对群众的意见、建议和呼声最大的不满进行记录和整理；

重大迎检、重大活动的业务保障；

医院互联网服务质量的抽样跟踪回访；

对收集的用户反映问题、进行分析、归类和整理并提交给技术部门分析；

2、组织实施APP技术维护与应急处置，	包括并且不限于如下工作：

APP运行状态跟踪，对资源使用情况进行监控，必要时申请资源支持；

对运营组整理、提交的问题进行分析和测试，寻找根源，并进行分级处理：

对操作性问题引发的，对运营组加强培训；

简单的bug、小范围不涉及数据结构的APP软件调整进行修改；

需要开发公司进行修改的内容则进行整理并形成文档，提交给南通市大数据发展集团有限公司。

协助开发公司对APP进行升级改造；

对APP的新版本进行全面测试，接收代码，通过测试后统一进行发布；

对发生的紧急故障、事故等进行应急抢修、恢复；

日常安全监控，对安全事件进行紧急处置；

支持接入的各医疗机构、公卫机构；

3、对日常运营工作进行分析与升级建议

对运营工作日报表、月统计表等进行分析， 对注册用户、活跃用户、渗透率、留存率等关键指标进行分析，并向南通市大数据发展集团有限公司提交分析报告，提出改进建议；

根据日常运营的情况和发展分析，向南通市大数据发展集团有限公司提出APP升级优化建议，并协助开发人员开展工作；

对各接入医疗机构、公卫机构的协同情况进行分析，并向南通市大数据发展集团有限公司提交报告和建议；

对APP日常对资源使用情况、安全情况、被攻击情况等关键信息进行分析，并提出整改意见和改进建议。

4、APP推广工作的支撑与服务

根据南通市大数据发展集团有限公司的规定，发布相关的信息、通知、广告等信息内容；

根据地推团队的计划，安排运营力量和技术力量进行保障和支撑；

5、其他推广支撑工作

投标人必须根据上述招标需求制定详细的投标方案，进行实质性响应。

三、其他需求

（一）中标单位与南通市大数据发展集团有限公司签订合同与运营协议。

（二）运营期两年，运营期结束后进行工作总结，若双方无异议则自动顺延。

四、供应商资质

1、具有独立法人资格，具有独立订立合同和履行合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4、注册资金在100万元人民币以上。

五、提交的材料

1、本项目投标书一正四副，以A4纸张打印，禁止豪华装订；

2、投标人介绍信或法定代表人授权委托书；

3、企业营业执照副本等复印件，原件备查；

4、其他相关证明材料，如案例等，需要提供加盖投标人公章的证明材料复印件，原件备查。

六、评分表

# 本次评标时，先由专家组对方案进行评分，再开价格标，最后算出总分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 投标总价不超过5万/年。 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 | 20 |
| 2.1 | 技术 （70分） | 需求理解与整体设计：投标人提交的方案对本项目背景、用户现状、建设目标、建设需求及必要性的理解是否深入，整体设计是否符合南通市大数据发展集团有限公司对APP运营及发展的要求，由专家综合分析比较后评分，最优得15-20分，较好得10-15分，其余酌情给分。 | 20 |
| 2.2 |  | 对卫生标准规范的理解：本次招标运营维护的系统是基于市全民健康信息平台而建设，因此供应商必须对卫生标准规范有充分的理解。投标人应对如何贯彻卫生部组织的医疗卫生行业信息化标准、规范、指南等提供详细的方案，由专家综合分析比较后评分，最优得15-20分，较好得10-15分，其余酌情给分。 | 20 |
| 2.3 |  | 项目运维方案：投标人能够针对招标要求从运营事前准备、事中项目管理和质控、事后验收与维护提出合理、详细、流程清晰的完整的运维方案。由专家综合分析比较后评分，最优得20-30分，较好得15-20分，其余酌情给分。 | 30 |
| 3.1 | 信誉及资质 （10分） | 公司资质：投标人必须在本地有正常经营的公司实体，得4分； 投标人具有卫生医疗系统类软件著作权证书，每提供1项得3分，最高6分。 | 10 |